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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
15.11.2017 № 43
с. Согда








	Об утверждении Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2028 годы



В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надёжности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Согдинского сельского  поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» администрация Согдинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2028 годы.
2. Учесть ассигнования на реализацию Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2028 годы.
3. Установить, что в ходе реализации программы, подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможности средств местного бюджета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).



[bookmark: _GoBack]Глава сельского поселения                                                                       Е.М. Репина




































УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Согдинского сельского поселения
от 15.11.2017 № 43











ПРОГРАММА

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории
Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2028 годы
























с. Согда
2017 г.
1. Паспорт программы
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края на 2018-2028 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Заказчик Программы
	Администрация Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края
Юридический и почтовый адрес: 682053, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. Согда, ул. Железнодорожная, д. 9

	Разработчик Программы
	Администрация Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края.
Юридический и почтовый адрес: 682053, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. Согда, ул. Железнодорожная, д. 9

	Цель Программы
	Создание условий для развития систем транспортной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями сельского поселения, в целях повышения качества услуг, повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшения экологического состояния

	Задачи Программы 
	- безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;
 - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры
	- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы 2018-2028 годы


	Укрупненные описания запланированных мероприятий 
	- определение сроков и объёмов необходимой реконструкции автомобильных дорог;
- разработка проектно-сметной документации; 
- реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения включая проектно-изыскательные работы;
- размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;

	Объёмы и источники финансирования Программы, (тыс. рублей)
	Прогнозный общий объём финансирования Программы на период 2018-2028 годов составляет 8 950,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 750,00 тыс. рублей; 
2019 год – 800,00 тыс. рублей;
2020 год – 800,00 тыс. рублей;
2021 год – 900,00 тыс. рублей;
2022 год – 900,00 тыс. рублей;
2023-2028 годы – 4 800,00 тыс. рублей;
Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета Верхнебуреинского муниципального района, бюджета Согдинского сельского поселения. Финансирование из бюджета Согдинского сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации Программы к 2028 году предполагается:
1. Развитие транспортной инфраструктуры
3. Развитие сети дорог поселения  
3. Повышение безопасности дорожного движения







Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры
1.1. Анализ положения Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в структуре Хабаровского края 
Согдинское сельское поселение расположено в центральной части Верхнебуреинского района. В 160 км от районного центра п. Чегдомын, в 600 км от краевого центра г. Хабаровска. Общая площадь Согдинского сельского поселения – 169 365 га.
	Климат на территории поселения резко континентальный. Большое влияние на климат оказывает высота над уровнем моря. Отсюда низкая  средне - годовая температура, сравнительно короткий вегетационный период, малоснежность. 
	Летом столбик термометра доходит до +40о С, зимой опускается до -55o С и ветер. 
Среднее количество выпадаемых осадков в год составляет 666 мм. Последние заморозки весной отмечаются до 15 июня, первые заморозки осенью наступают 5-10 сентября, средняя дата начала паводка - 15 июля. Средний снежный покров 43 см. Время схода снежного покрова в лесу в 20 числах апреля, начало мая. Средняя глубина промерзания почвы составляет 365 см. Относительная влажность воздуха – 75 %. Поселение находится в зоне вечной мерзлоты, оттаивание почв происходит медленно. Первая половина весны холодная, вторая – теплая, иногда с засушливым периодом, захватывающим июнь. Лето теплое, наиболее влажное в июле-августе, интенсивные дожди вызывают кратковременные, но мощные подъемы воды в реках. Осень довольно сухая, с резким похолоданием во второй половине октября.
	Необходимо отметить, что в связи со строительством и  вводом в эксплуатацию Бурейской ГЭС отмечается изменение климатических условий, увеличением  количества выпадаемых осадков, повышением относительной влажности воздуха. Лето становится прохладным, зима 2015-2016 года снежная холодная до -50о С.
	 Землепользование относится к зоне, для которой характерен умеренно-прохладный климат с избыточным увлажнением.  Характерной особенностью климата является муссоность. Переувлажнению благоприятствует малая мощность пахотного слоя. Вегетационный период составляет 145-153 дня. Продолжительность безморозного периода 110-120 дней. В зимнее время образуется устойчивый снежный покров. В целом климат благоприятен для возделывания картофеля.
	В геоботаническом отношении территория входит в южно-таежную зону тайги. Растительность территории представлена лесной, луговой и болотной формациями. Все растительные типы связаны в своем распространении с определенными направлениями почвообразовательного процесса и условиями водного режима местообитаний, находящихся в зависимости от рельефа территории.
	Луга и болота занимают поймы, лесные и озерные террасы. Луговая растительность представлена преимущественно пойменными лугами.
	Болота на территории землепользования встречаются двух типов: переходные и низинные. Переходные болота формируются на шлейфах сопок под влиянием натечных и атмосферных вод на болотных, торфянистых почвах. Растительность представлена осоко-багульниковым разнотравьем.
	Низинные болота формируются в поймах рек под влиянием паводковых вод. В травостои формируют разнотравно-вейниковые и осоко-вейниковые типы растительности.
	Леса по склонам представлены тремя типами: лиственнично – березовыми лесами с осоково-разнотравным травостоем с примесью багульника и брусники.
	По равнинам лиственнично – березовые леса с осоково-вейниковым разнотравьем.
	Долинные леса включают два типа: березовые леса со злаково-разнотравным травостоем и березовые леса с осоково-разнотравным травостоем.
В состав территории Согдинского сельского поселения входят территории жилищных застроек села Согда, поселка при станции Ушман, поселка при станции Мошка, поселка при станции Ягдынья с прилегающими к ним землями. В п.ст. Мошка, п.ст. Ягдынья население не проживает, предприятия отсутствуют.
Решением Совета депутатов Согдинского сельского поселения от 24.12.2013 г. № 8 «Об утверждении Генерального плана Согдинского сельского поселения  Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» утвержден генеральный план Согдинского сельского поселения.
1.2. Социально-экономическая характеристика Согдинского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории сельского поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса
Численность постоянного населения сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 193 человека. 
Миграционная активность за последние 5 лет характеризуется миграционным оттоком населения. Ежегодный отток населения составляет около 3-5 человек. В настоящее время в сельском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:
- население моложе трудоспособного возраста – 40 человек;
- население трудоспособного возраста – 110 человек;
- пенсионного возраста – 43 человека.
Производственных предприятий на территории поселения нет. Непроизводственная деятельность представлена организациями и учреждениями социального обеспечения населения: школа, сельский дом культуры, 2 отделения «Почты России» (с. Согда и п. ст. Ушман), библиотека, 3 магазина смешанных товаров, организации ОАО «РЖД».
Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является сохранение и реконструкция имеющейся транспортной инфраструктуры поселения, обеспечение повышения уровня и качества жизни населения. 
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность  сельского поселения. Автомобильные дороги обеспечивают мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяют расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования сельского поселения составляет 17,932 км.
В населенном пункте регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.
1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть.
Транспортная инфраструктура сельского поселения представлена автомобильной дорогой местного значения общего пользования сельского поселения.
На территории поселения осуществляется два вида транспорта – автомобильный и железнодорожный.
Развитие экономики сельского поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния автомобильных дорог в границах сельского поселения.
1.4. Характеристика сети дорог сельского поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог
Улично-дорожная сеть сельского поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения.
Дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры сельского поселения оказывает огромное влияние на его развитие.
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с комплексом инженерных сооружений на них.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам сельского поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
- помимо высокой первоначальной стоимости строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат;
Автомобильные дороги должны обладать определенными потребительскими свойствами, а именно:
-.удобство и комфортность передвижения;
- скорость движения;
- пропускная способность;
- безопасность и экономичность движения;
- долговечность;
- стоимость содержания;
- экологическая безопасность.
Состояние автомобильных дорог оказывают влияние на все важные показатели экономического развития сельского поселения. Автомобильные дороги связывают территории сельского поселения, по ним осуществляются перевозки грузов и передвижение населения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к объектам социальной сферы, материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
[bookmark: Par161]Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:
- содержание автомобильных дорог;
- ремонт автомобильных дорог;
- капитальный ремонт автомобильных дорог;
- реконструкция автомобильных дорог;
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.
На сегодняшний день большая часть улиц и дорог сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения сведены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели существующей улично-дорожной сети 
Согдинского сельского поселения 
	Наименование улицы, квартала
	Общая протяженность дорог, м
	Дорожное покрытие

	1
	2
	3

	Село Согда

	ул. Центральная
	2 697,00
	Грунтовое

	ул. Молодежная
	300,00
	Грунтовое

	ул. Банная
	563,00
	Грунтовое

	ул. Крайняя
	255,00
	Грунтовое

	ул. Лесная
	271,00
	Грунтовое

	ул. Таежная
	388,00
	Грунтовое

	ул. Железнодорожная
	240,00
	Грунтовое

	ул. Верхняя
	300,00
	Грунтовое

	Посёлок Ушман

	ул. Железнодорожная
	66,00
	Грунтовое

	ул. Школьная
	374,00
	Грунтовое

	ул. Черемушки
	233,00
	Грунтовое

	ул. Центральная
	1 203,00
	Грунтовое

	дорога Ушман-Согда
	11 100,00
	Грунтовое

	Всего протяженность дорог сельского поселения составляет:
в том числе
асфальтировано
	
17 932,00

0,0
	



Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения сельского поселения относятся к V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам V категории.
Основными дорогами, по которым происходит движение автомобильного транспорта в Согдинском сельском поселении являются дорога до станции Согда, дорога до станции Ушман и дорога Согда-Ушман. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет до 10 ед. в сутки.
На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков транспортных средств гораздо ниже.
Скорость движения на дорогах поселения составляет 20-40 км/час.
1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории сельского поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан. Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, на придомовых участках жителей поселения.
1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока
Передвижение по территории населенного пункта сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение в поселении отсутствует.
1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
Так как отсутствуют тротуарные дорожки пешеходное движение происходит в основном по обочинам  улиц. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется по дорогам общего пользования.
1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств
Грузовой транспорт наиболее активно наблюдается по основным дорогам населенных пунктов: дорога до станции Согда, дорога до станции Ушман и дорога Согда-Ушман. Максимальное движение грузового транспорта по всем дорогам поселения наблюдается в период заготовки древесины в целях отопления жилых помещений.
В составе движения грузового транспорта в целом по дорогам сельского поселения преобладают автомобили грузоподъемностью до 5 т.
1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.
Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения
Автомобильный  транспорт  и  инфраструктура  автотранспортного  комплекса относится  к  главным  источникам  загрязнения  окружающей  среды.
Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.
Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность. 
Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.
1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.
Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:
- содержание автомобильных дорог;
- капитальный ремонт дорог и реконструкция их;
Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. 
1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения 
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения»;
5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
6. Решение Совета депутатов Согдинского сельского поселения  Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 24.12.2013 г. № 8 «Об утверждении Генерального плана Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»;
10. Решение Совета депутатов Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 01.06.2012 г. № 46 «Об утверждении норм и правил по благоустройству территории Согдинского сельского поселения».
1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 
Недостаточное финансирование в условиях роста интенсивности движения, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков нуждающихся в ремонте и капитальном ремонте.
Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.
Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в сельском поселении создан муниципальный дорожный фонд решением Совета депутатов Согдинского сельского поселения от 05.11.2013 г. № 4 «О создании муниципального дорожного фонда».
Порядок формирования, использования муниципального дорожного фонда определены решением Совета депутатов Согдинского сельского поселения от 14.11.2016 г. № 76 «О Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края».
Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения
2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения
[bookmark: _Toc262635715][bookmark: _Toc262635716]Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения постоянно уменьшается. 
2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения
С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.
Таблица 2.
Прогноз транспортного спроса сельского поселения
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2030

	1.1
	Общая численность населения
	чел.
	193
	190
	180
	170
	170
	170

	2.1
	протяженность дорожной сети
	км
	17,9
	17,9
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0

	3.1
	индивидуальный автотранспорт
	авт. ед.
	18
	18
	20
	20
	20
	20

	3.2
	уровень автомобилизации населения
	ед./1000 чел.
	0,018
	0,018
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	3.3
	общественный транспорт
	марш.авт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1
	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0



2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта
В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается железнодорожный. Транспортная связь с районным центром и населенными пунктами будет осуществляться железнодорожным транспортом, внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение.
2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения
Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.
Таблица 3.
Параметры уличной сети в пределах сельского поселения
	Категория сельских улиц и дорог
	Основное назначение
	Расчетная скорость движения км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Поселковая дорога
	Связь внутри жилых территорий, связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
	20-40
	3,5
	1-2
	-



Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.
При проектировании улично-дорожной сети необходимо учитывать сложившеюся систему улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусматривать мероприятия по исключению имеющихся недостатков. 
2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.
При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.
	№
	Показатели
	2018 год (прогноз)
	2019 год (прогноз)
	2020 год (прогноз)
	2021 год (прогноз)

	1
	Общая численность населения, тыс. чел.
	193
	190
	180
	180

	2
	Количество автомобилей у населения, ед.
	18
	18
	20
	20

	3
	Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел.
	0,018
	0,018
	0,02
	0,02



2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка и реализация плана ДД установка дорожных знаков, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.
2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения
В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения.
Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.
Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.
Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:
- содержание автомобильных дорог;
- капитальный ремонт дорог;
- реконструкция дорог;
- ремонт дорог.
Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.
В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции с более активным движением участков автомобильных дорог.
4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.
Программой предусмотрен первоочередной ремонт автодорог общего пользования местного значения.
4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают внедрение современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.
Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном,  на придворовых территориях.
Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения.
4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет установки дорожных знаков,  освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, и других мероприятий.
4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств
В целях упорядочения организации дорожного движения:
Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов. Возможно введение ограничения на передвижение грузового транспорта по дорогам местного значения, а для производственных целей использование объездных дорог промышленного назначения.
4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения
В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.
Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:
- содержание, ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.
[bookmark: _Toc280554423]Программными мероприятиями в части развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:
- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;
- размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённого пункта.
Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2028 годов составляет 8 950,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 750,00 тыс. рублей; 
2019 год – 800,00 тыс. рублей;
2020 год – 800,00 тыс. рублей;
2021 год – 900,00 тыс. рублей;
2022 год – 900,00 тыс. рублей;
2023 - 2028 год – 4 800,00 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.
Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».




	Таблица 4. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия

	Годы реализации
	
Объем финансирования, тыс.руб.
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Заказчик программы

	
	
	
	Всего

	в разрезе источников финансирования
	
	

	
	
	
	
	краевой бюджет
	районный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края на 2018-2028 годы

	1.
	Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения

	1.1.
	Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения

	1.1.5.

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с. Согда, ул. Центральная
	2018
	750,00
	
	
	750,00
	
	подготовка проектно-сметной документации ремонт дорог общего пользования местного значения
	Администрация сельского поселения

	
	дорога Согда-Ушман     
	2019
	750,00
	
	
	750,00
	
	
	

	
	п. Ушман, ул. Черемушки, Школьная, Центральная, Железнодорожная
	2020
	750,00
	
	
	750,00
	
	
	

	
	с. Согда, ул. Молодежная, Верхняя, Лесная 
	2021
	900,00
	
	
	900,00
	
	
	

	
	с. Согда, ул. Банная, Железнодорожная, Таежная
	2022
	900,00
	
	
	900,00
	
	
	

	
	с. Согда, ул. Центральная, дорога Согда-Ушман
	2023-2028
	2 500,00
	
	
	2 500,00
	
	
	

	
	Всего:
	
	6 550,00
	
	
	6 550,00
	
	
	

	
	Содержание автомобильных дорог местного значения (грейдированные, подсыпка гравием, расчистка от снега)
	2018
	0,00
	
	
	0,00
	
	грейдированные, подсыпка гравием, расчистка от снега
	Администрация сельского       поселения

	
	
	2019
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	2020
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	2021
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	2022
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	2023-2028
	2 300,00
	
	
	2 300,00
	
	
	

	
	
	Всего
	2 300,00
	
	
	2 300,00
	
	
	

	1.2.
	Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий, снижение тяжести  травм  в дорожно – транспортных происшествиях

	
	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов
	2018
	0,00
	
	
	0,00
	
	снижение дорожно-транспортных происшествий
	администрация сель ского поселения

	
	
	2019
	50,00
	
	
	50,00
	
	
	

	
	
	2020
	50,00
	
	
	50,00
	
	
	

	
	
	2021
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	2022
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	2023-2028
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	Всего
	100,00
	
	
	100,00
	
	
	

	1.3.
	Задача: улучшение транспортного обслуживания населения

	
	Итого по основным мероприятиям
	2018
	750,00
	
	
	750,00
	
	
	

	
	
	2019
	800,00
	
	
	800,00
	
	
	

	
	
	2020
	800,00
	
	
	800,00
	
	
	

	
	
	2021
	900,00
	
	
	900,00
	
	
	

	
	
	2022
	900,00
	
	
	900,00
	
	
	

	
	
	2023-2028
	1600,00
	
	
	1600,00
	
	
	

	
	
	Всего
	8 950,00
	
	
	8 950,00
	
	
	







Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно. Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);
- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий  Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокий (E 95%);
удовлетворительный (E 75%);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается не удовлетворительной). 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы сельского поселения. 
Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):
- отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;
- доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %;
- доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы.
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